PLANIFICACION DETALLADA PARA DESARROLLAR

PAREJA 1: Roger (Frontend) – Kevin (Backend)

Historias asignadas: HU-01, HU-04, HU-07, HU-10

HU-01: Autenticación Segura

| Día | Objetivo | Roger – Frontend | Kevin – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Análisis y diseño | Diseñar interfaz de login (estructura, inputs, validaciones visuales, estados de error). Definir flujo de navegación post-login. | Diseñar modelo de usuario (email, password, rol). Definir flujo de autenticación, estructura de endpoint y respuesta. |
| Día 2 | Implementación base | Desarrollar formulario de login en Vue/HTML, validaciones básicas (campos requeridos). Conectar con API. | Implementar endpoint /login. Validar credenciales contra BD. Generar respuesta JSON. |
| Día 3 | Seguridad | Manejo de sesión en frontend (almacenamiento de token, protección de rutas). | Implementar JWT y cifrado de contraseñas (bcrypt). Configurar expiración de token. |
| Día 4 | Reglas de negocio | Mostrar mensajes dinámicos (credenciales incorrectas, usuario bloqueado). UX mejorada. | Implementar bloqueo tras 3 intentos fallidos. Registrar logs de acceso. |
| Día 5 | Integración y pruebas | Pruebas completas de flujo login → dashboard. Ajustes visuales. | Pruebas de seguridad (401, 403). Manejo de errores y refactorización. |

HU-04: Carga de Documentos

| Día | Objetivo | Roger – Frontend | Kevin – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | Diseñar interfaz de carga (drag & drop, botones, lista de archivos). Estados visuales. | Diseñar modelo Documento (nombre, ruta, tipo, estado). Definir almacenamiento. |
| Día 2 | Implementación base | Crear componente de subida de archivos. Manejo de eventos. | Endpoint /upload. Manejo de archivos en servidor. |
| Día 3 | Validación | Validar tamaño, tipo y mostrar errores visuales. | Validar tipo MIME, tamaño máximo y seguridad. |
| Día 4 | Visualización | Implementar vista previa, descarga y listado dinámico. | Endpoint para obtener documentos. |
| Día 5 | Testing | Probar carga, eliminación y visualización. Ajustes UI. | Validar persistencia, seguridad y rutas de almacenamiento. |

HU-07: Evaluación Productiva

| Día | Objetivo | Roger – Frontend | Kevin – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | Diseñar UI para ingreso de variables agrícolas/ganaderas. | Diseñar modelo de simulación productiva. |
| Día 2 | Implementación | Inputs dinámicos para variables. | Endpoint para registrar datos. |
| Día 3 | Simulación | Mostrar resultados dinámicos en UI. | Lógica de cálculo (proyección, rendimiento). |
| Día 4 | Comparación | UI comparativa entre escenarios. | Consolidación de escenarios múltiples. |
| Día 5 | Testing | Validar resultados visuales. | Validar cálculos y consistencia. |

HU-10: Operación Offline

| Día | Objetivo | Roger – Frontend | Kevin – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | Diseñar comportamiento offline (indicadores, UX). | Definir estrategia de sincronización. |
| Día 2 | Implementación | Implementar IndexedDB/localStorage. | Preparar endpoints para sincronización. |
| Día 3 | Sincronización | Mostrar estado online/offline. | Lógica de sincronización automática. |
| Día 4 | Conflictos | Mensajes de conflicto de datos. | Resolución de conflictos. |
| Día 5 | Testing | Pruebas sin conexión. | Validación de consistencia de datos. |

PAREJA 2: Beymar (Frontend) – Abigail (Backend)

Historias asignadas: HU-02, HU-05, HU-08, HU-11

HU-02: Roles y Permisos

| Día | Objetivo | Beymar – Frontend | Abigail – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | UI gestión de roles (tabla, formulario, permisos). | Modelo RBAC (roles, permisos, relación). |
| Día 2 | Implementación | Formularios CRUD. | Endpoints CRUD roles/permisos. |
| Día 3 | Lógica | Mostrar/ocultar módulos según rol. | Middleware de autorización. |
| Día 4 | Integración | Conectar UI con API. | Relación usuario-rol. |
| Día 5 | Testing | Pruebas visuales y UX. | Validación de permisos (403). |

HU-05: Validación Documental

| Día | Objetivo | Beymar – Frontend | Abigail – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | UI checklist dinámico. | Modelo documentos requeridos. |
| Día 2 | Implementación | Render checklist. | Endpoint /documentos. |
| Día 3 | Validación | Botón validar + mensajes. | Endpoint validación lógica. |
| Día 4 | Restricción | Bloqueo botón avanzar. | Regla de negocio. |
| Día 5 | Testing | UX completa. | QA validación. |

HU-08: Scoring Crediticio

| Día | Objetivo | Beymar – Frontend | Abigail – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | UI score crediticio. | Diseño integración API externa. |
| Día 2 | Implementación | Mostrar score. | Consumo API externa. |
| Día 3 | Validación | Estados de carga/error. | Manejo errores API. |
| Día 4 | Seguridad | Control acceso UI. | Tokens/API segura. |
| Día 5 | Testing | Ajustes UI. | QA integración. |

HU-11: Monitoreo

| Día | Objetivo | Beymar – Frontend | Abigail – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | Dashboard (cards, tablas). | Modelo seguimiento. |
| Día 2 | Implementación | Render datos. | API seguimiento. |
| Día 3 | Tiempo real | Actualización UI. | Lógica actualización. |
| Día 4 | Alertas | UI alertas. | Eventos y triggers. |
| Día 5 | Testing | Ajustes. | QA completo. |

PAREJA 3: Norma (Frontend) – Miguel (Backend)

Historias asignadas: HU-03, HU-06, HU-09, HU-12

HU-03: Auditoría

| Día | Objetivo | Norma – Frontend | Miguel – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | UI logs con filtros. | Modelo auditoría. |
| Día 2 | Implementación | Tabla + filtros. | Middleware logs. |
| Día 3 | Consulta | UI resultados. | Endpoint logs. |
| Día 4 | Seguridad | Control acceso. | Protección WORM. |
| Día 5 | Testing | UX. | QA logs. |

HU-06: Evaluación Financiera

| Día | Objetivo | Norma – Frontend | Miguel – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | UI financiera. | Modelo financiero. |
| Día 2 | Implementación | Inputs. | Lógica cálculo. |
| Día 3 | Procesamiento | Resultados UI. | Flujo caja. |
| Día 4 | Exportación | Botón exportar. | PDF/Excel. |
| Día 5 | Testing | Ajustes. | QA cálculos. |

HU-09: CORE Bancario (CRÍTICO)

| Día | Objetivo | Norma – Frontend | Miguel – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | UI estado integración. | Diseño JSON/API CORE. |
| Día 2 | Implementación | Vista estados. | Integración API CORE. |
| Día 3 | Validación | Mensajes UI. | Validación datos. |
| Día 4 | Seguridad | Control acceso. | JWT/API segura. |
| Día 5 | Testing | Ajustes UI. | QA completo integración. |

HU-12: Reportes

| Día | Objetivo | Norma – Frontend | Miguel – Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diseño | UI reportes. | Modelo datos. |
| Día 2 | Implementación | Formulario. | Generación reportes. |
| Día 3 | Datos | Vista previa. | Consolidación. |
| Día 4 | Optimización | UX. | Performance. |
| Día 5 | Testing | Ajustes UI. | QA final. |